מוצגים קיימים

- לרכז ציוד של כל המוצגים (לא דחוף)

- טיל אוויר

- הוספת חיישן להארכת חיי המשאבה

- טיל מימן

- הוספת הדפסה של ignit בפייתון כדי לוודא שיש פיצוץ (לבדיקה)

- שימוש בrelay  בארדואינו כדי לנתק את הגנרטור אם מגיעים למטען המקסימלי(לחכות לאמיר).

- הוספת רמקול לתקרה +  התקנה (גיא).

- הוספה בארדואינו מקרה שיעבוד בלי התקשורת.

- מאיץ מעגלי. (חשוב לא דחוף)

- תכנון והזמנת חיישן ארוך יותר.

- הוספת מתאם כדי שהמסלול לא יזוז.

- הזמנת כרטיס עם תכנון 2 ו-1k ב-GATE

- כוח סוס

- הוספת אתחול כל שעה.

- רכבת

- בדיקת מצלמה FVP  על הקטר החדש בעזרת חיבור מהבית מנורה.

- התקנת מצלמה על הקטר. (עומר)

- התקנת הקטר על המסילות עם ספק משתנה 12V.

- מסך טיפות

- שדרוג הקוד + כיול מצלמה.

- קוד ארדואינו

- קוד פייתון (נעשה עם הקוד הישן)

- בדיקת חיבור ארדואינו + פייתון

- שינוי הגדרות מצלמה (AGC רגישות המצלמה) (נעשה בקוד ישן)

- לעשות mirroring  לתמונה. (נעשה בקוד ישן)

- עיניים של הדובי

- לסיים עם הכרטיס האלקטרוני

- לבקש מעומר הדפסה תלת מימד חדש

- Car plot

- התקנה של קוד חדש עם פייתון raspberry pi

- לבנות לאמיר כרטיס בדיקה + צמה

- פוטוגרמטריה

לעבוד עם הסטודנט על המשימות:

- יצירת אב טיפוס ללקיחת תמונות.

- בדיקת x מצלמות עובדות במקביל עם השרת

- לחבר אותו למחשב שמעבד את התמונות

- לייצר קופסא מתאימה למצלמות esp.

- מציאת נקודת חשמל למצלמות ESP.

- התקנה.

- לייזר פוטוכרומי

- שינוי קוד בארדואינו להחלקת המהירות של הלייזר כדי שהוא לא יאבד את נקודת ההתחלה שלו.(אריאל טיפל)

- שמש : ליצור שלט שידליק את הטלוויזיה כל בוקר.

- קיר איימס: לסדר את המצלמה שתהיה ישרה ואת הנקודה האדומה.

- לסדר את הפלטפורמה איפה שהלדים הכחולים מהבהבים.

- פילמור טיפות

  - בדיקת לד UV אם השוואה ללדים חדשים

  - בדיקת חיישן ורגישותו לקליטת הטיפה

  - בדיקת פרמטרי המנוע בקוד לסחיטת החומר ולהוצאת הטיפה.

קרון

לעזור ליוסי עם הקרון.

- תרשים חשמלי.

- תרשים מלבני של הרכבת.

- בניית כרטיס ארדואינו למנוף,משאית בטון,נדנדה.

- נדנדה (עושה לי צרות)

- משאית בטון

- מנוף: לבקש מעומר תכנון מכני למנוע

- התקנת לחצנים

תקינים

- מדורה

- רכבל

- גלגל ענק.

- קרוסלה 1

- קרוסלה 2

- מגרפת שדה

- משאית בטון

- מנוף

- נדנדה

- מנגן שירים

לא עובדים

- בית עשן

החלפת מערכת (נוסעים)

- להשתמש בארדואינו שקורא את ה-Feedback כדי לעקוף את ה-signal module ואת ה-decoder שמנתקים את מסילות.

- לחבר את הכבל חום (שמתחבר לפסים של המסילות) לארדואינו

- בניית קופסא עם גג שקוף והוספת לחצנים

- סידור כבלים של התחנות וה-feedback

- חיבור תחנות לצמות ירוקות

- הוספת מדבקות לכל כבל

החלפת מערכת (משא).

- להעתיק את המערכת נוסעים.

מוצגים חדשים

1.חימום חוטים.

- לבקש מאמיר את ה-excel  המעודכן

- לבנות 8 7seg להצגת מתח (7/8)

- בדיקת שלט למצלמה תרמית

- הכנת קופסא לשלט.

- הכנת אב טיפוס עם יוסי עם חוטים 3,0.3 ו-10,0.2.

- בחירת מספר לדים (ציפים) שמתאימים למוצג.;

2.להדליק אש.

- לחכות לגרפיקאי את התמונות של עשן ואש ומד חום וכתובית.

- הוספת anydesk ב- raspberry pi.

- להוסיף קובץ run.sh להפעלה ב-Restart.

3.להבת מימן.

- הכנת כרטיס אלקטרוני.

- כתיבת קוד לפי שלבי פעולות של יעקב.(חסר את המד מתח כדי לוודא שיש מימן)

- מציאת פתרון לנפילת מתח שנובע מהניצוץ (כבל מסוכך עזר)

- כתיבת קוד טסט לחיישנים ולבדוק אותם על האב טיפוס.

4.מנוע סטרלינג

- הכנת כרטיס אלקטרוני.

5.מד מים

- כיול אב טיפוס על מערכת אמיתית

- הכנה והתקנת כבלי מתח למדי מים

- הרכבת המדים ותיקון המד הנוכחי

מוצגים חיצוניים

- מאיץ חלקיקים

- לעבוד עם Arduino Leonardo שעובד עם ה-HID המשמש כ-Joystick לתוכנת-unity למוצג מאיץ חלקיקים.

- בניית כרטיס אלקטרוני עם easyEda (לבדיקה של אמיר).

- טבעת קופצת

- בדיקות של הארדואינו לגבי הרעשים שהכרטיס מקבל

- בניית קופסא עם שמוליק

- בניית מעגל פריקה.

- פנסים

- לבקש מאורון מתי הקופסא מוכנה

- חיבור כבלים וסידור בארון (מדבקוות)

- סיכום מוצג

- שרשור כבל מנורה בכבל משוריין

- Wiggler.

- לבקש מאמיר מתי הוא מסיים לבנות את החלק החיצוני

בדיקת לוגים

הוספת gui כדי להוציא לוגים.

- בחירת תאריך התחלה וסוף

- הוספת קובץ לוג

- הוספת save as(אם הקובץ באותו שם שלח הודעה של יש קובץ באותו שם האם תרצה להחליף)

- לחצן OK ולראות את התוצאה לפני השמירה

- שינוי קובץ לוג בפייתן (ברגע שהקובץ מתמלא צריך לשנות את שמו מתאריך תחילת הקובץ עד סופו)

- בדיקה ממוצע הלוגים עבור הטבעת קופצת.

הכנת קובץ excel ובניית גרף ל-3 מטרות.

- תקלות שקרו במשך היום (להוסיף בקוד)

- כמה פעמים לחצו על הכפתור החלף שפה

- כמה פעמים הפעילו את המוצג

רשימת מוצגים להכנת לוגים

- טיל אוויר

- טיל מימן

- כוח סוס

- טבעת קופצת

- להדליק אש

- מטוטלת

- שלירן שינוי קוד לוגים (ספירה לפי PUSH & RELEASED) וזמנים ביניהם